## Slide 1
VISIÓN EJECUTIVA
Reconstrucción trazable
del sistema de diseño
De una librería heredada a una base gobernable para Figma y frontend
Specs Driven Design · Octubre 2026
AI-Design-System
Notes: Fuentes del repositorio:
README.md
AGENTS.md

## Slide 2
PUNTO DE PARTIDA
El reto que resuelve el proyecto
CONTPAQi · Reconstrucción del sistema de diseño
02
La librería anterior contiene valor visual, pero no basta como especificación verificable.
Copiar componentes sin contratos conservaría ambigüedades, rompería la trazabilidad de tokens y trasladaría inconsistencias a Figma y al futuro frontend.
01
Fuente heredada
Apariencia, estructura y casos observados
02
Falta de norma
No toda observación expresa intención aprobada
03
Riesgo de réplica
Una copia literal no garantiza gobierno ni reutilización
Notes: Fuentes del repositorio:
README.md
protocols/03-CONTRACT-SYNTHESIS.md §§1, 7-8

## Slide 3
DESTINO
Objetivo del proyecto
CONTPAQi · Reconstrucción del sistema de diseño
03
Convertir evidencia heredada en una biblioteca confiable, mantenible y lista para evolucionar.
EVIDENCIA
Librería anterior
y documentos
›
CONTRATOS
Reglas y decisiones
versionadas
›
FIGMA
AI-Design-System
con tokens y Slots
›
FRONTEND
React + TypeScript
en una fase posterior
El resultado esperado no es solo un archivo de Figma. Es una cadena de decisiones comprobables que puede sostener diseño, QA y desarrollo.
Notes: Fuentes del repositorio:
README.md
AGENTS.md · Destino de reconstrucción
protocols/03-CONTRACT-SYNTHESIS.md §9

## Slide 4
CÓMO SE EJECUTA
Método Specs Driven Design
CONTPAQi · Reconstrucción del sistema de diseño
04
Cada familia atraviesa el mismo circuito antes de considerarse terminada.
01
Ingesta
Conservar fuente e identidad
02
Contrato
Definir reglas verificables
03
QA documental
Comprobar cobertura y conflictos
04
Construcción
Materializar en Figma
05
Readback
Leer el resultado real
06
QA técnico
Validar contra la versión exacta
La trazabilidad acompaña todas las etapas. La aprobación humana y el QA técnico se registran como dimensiones distintas.
Notes: Fuentes del repositorio:
README.md · Flujo normal
protocols/03-CONTRACT-SYNTHESIS.md
protocols/05-SELF-DOCUMENTATION-AND-TRACEABILITY.md
protocols/06-QA-AND-VALIDATION.md

## Slide 5
ARQUITECTURA DOCUMENTAL
Gobierno de la fuente de verdad
CONTPAQi · Reconstrucción del sistema de diseño
05
Cada artefacto tiene una responsabilidad clara. Ninguno sustituye a los demás.
Contrato MD
Gobierna reglas, estados, composición y criterios de aceptación
JSON canónico
Gobierna nombres, valores, modos, aliases y descripción de tokens
Figma destino
Materializa componentes y bindings con IDs reales del archivo
Registros y QA
Conservan fuentes, decisiones, versiones, evidencias y excepciones
Principio de control
Una coincidencia visual no demuestra equivalencia semántica. El proyecto conserva aliases, bindings y procedencia.
Notes: Fuentes del repositorio:
AGENTS.md · Autoridad documental y reglas globales
protocols/05-SELF-DOCUMENTATION-AND-TRACEABILITY.md §§2-6

## Slide 6
ALCANCE MATERIAL
Qué se está construyendo
CONTPAQi · Reconstrucción del sistema de diseño
06
270
variables locales reconstruidas
en el archivo destino
Dos colecciones
Primitivas y semánticas, con modos y aliases verificables
01
Páginas por familia
Cada componente principal vive en una página semántica única.
02
Componentes reutilizables
Variantes, propiedades, estados y dependencias conservan evidencia.
03
Slots nativos
Las composiciones variables aceptan cantidades distintas sin romper layout ni tokens.
04
QA de implementación
El equipo valida bindings, aliases, propiedades y apariencia mediante readback.
Notes: Fuentes del repositorio:
registry/environment.md · Figma reconstrucción de variables
protocols/04-FIGMA-CONSTRUCTION.md
protocols/SLOTS-REVIEW-AND-IMPLEMENTATION.md

## Slide 7
CORTE AL 1 DE OCTUBRE DE 2026
Estado actual de la migración
CONTPAQi · Reconstrucción del sistema de diseño
07
La base técnica y una parte amplia de las familias ya están reconstruidas. El programa aún no está cerrado ni publicado.
AVANCE COMPROBADO
✓
Foundations y tokens locales operativos
✓
Múltiples familias con QA técnico y readback
✓
Cola transversal de seis composiciones con Slots cerrada
✓
Header y Table completados técnicamente
SIGUIENTE TRAMO
01
Modal
Siguiente familia a delimitar y construir
02
Sidebar
Pendiente de inspección y contrato
03
Empty states
Pendiente de inspección y contrato
Auditoría humana PENDING · Biblioteca Figma UNPUBLISHED
Notes: Fuentes del repositorio:
specs/MIGRATION-TRACEABILITY-STATUS.md · Estado vigente tras Table
registry/contracts.md · TABLE-001 y HEADER-001
registry/SLOTS-REVIEW-STATUS.md

## Slide 8
CONTROLES
Riesgos que el método mantiene visibles
CONTPAQi · Reconstrucción del sistema de diseño
08
01
Fidelidad visual
Cuando falta una primitiva exacta, se usa la más cercana y se documenta la diferencia.
02
Semántica de tokens
Un color parecido no autoriza usar un rol incorrecto ni perder el alias.
03
Contenido variable
Los Slots se prueban desde instancias con varias cantidades, no solo con una muestra fija.
04
Conflictos de fuente
Una contradicción bloquea únicamente el alcance afectado hasta una decisión explícita.
05
Falsa sensación de cierre
QA técnico, auditoría humana y publicación se registran por separado.
Notes: Fuentes del repositorio:
AGENTS.md · Reglas globales y trazabilidad de tokens
specs/MIGRATION-AUDIT.md
protocols/06-QA-AND-VALIDATION.md

## Slide 9
CIERRE EJECUTIVO
Decisiones para completar el programa
CONTPAQi · Reconstrucción del sistema de diseño
09
El trabajo técnico puede continuar. El cierre depende de tres decisiones de gobierno.
1
Auditar excepciones
Revisar el documento consolidado de ambigüedades y aceptar o corregir las diferencias materiales.
2
Cerrar el alcance
Confirmar la prioridad de Modal, Sidebar y Empty states, y decidir si surgen nuevas familias.
3
Autorizar publicación
Publicar la biblioteca solo cuando la auditoría y el QA vigente respalden el corte acordado.
Después del corte Figma, la implementación web requiere autorización y contratos propios.
Notes: Fuentes del repositorio:
specs/MIGRATION-AUDIT.md
specs/MIGRATION-TRACEABILITY-STATUS.md
AGENTS.md · Estados y cierre